Информация по проекту

«Оценка качественного состояния зеленых насаждений г. Алматы на основе их инвентаризации и лесопатологического обследования с разработкой планов мероприятий по развитию зеленого фонда города Алматы и Дендрологического плана на 2026-2030 гг»

Реализация данного проекта осуществялется на основании Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2023 года и конкурсных процедур в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По итогам конкурса победителем определен Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Выбор Казахского национального аграрного исследовательского университета обусловлен его статусом ведущего научно-образовательного центра страны в области аграрных и биологических наук, а также наличием необходимого научного, кадрового и материально-технического потенциала для выполнения работ высокой сложности и масштаба.

Университет располагает специализированными кафедрами, в том числе по дендрологии, лесному хозяйству и защите растений, современной лабораторией ландшафтного дизайна, а также штатом высококвалифицированных специалистов – докторов и кандидатов наук, имеющих значительный практический опыт в сфере инвентаризации зелёных насаждений, лесопатологических обследований, оценки фитосанитарного состояния и разработки научно обоснованных рекомендаций по их оздоровлению и сохранению.

Кроме того, университет обладает опытом выполнения аналогичных научно-исследовательских работ путем привлечения магистров и докторантов в качестве таксаторов, особо необходимых для выполнения натурных инвентаризационных работ. Наличие Центра БПЛА при Университете позволило внедрить впервые, в условиях города Алматы,  инвентаризацию зеленых насаждений с внедрением методов дистанционного зондирования с использованием беспилотных летательных аппаратов DJI Matrice 350 RTK и Mavic 3 Multispectral, а также камеры Zenmuse P1 и мобильной станции D-RTK-2. Аэрофотосъёмка подтвердила свою эффективность как базовый инструмент анализа территории, обеспечив получение данных с пространственным разрешением до 3–5 см/пиксель. Высокая детализация полученных ортофотопланов обеспечивает возможность визуальной идентификации хвойных насаждений и других древесных пород. Для повышения точности полевых работ и надёжной навигации на местности выполнена детализированная разбивка территории на кварталы, а также подготовлены тематические слои и данные, адаптированные для мобильного приложения QField.

Созданная квартальная сеть позволяет систематизировать данные по территории района, обеспечивает удобство в навигации, а также служит основой для интеграции в ГИС-системы. Благодаря адаптации слоёв для QField обеспечена возможность использования их в мобильных приложениях, что упрощает работу специалистов на местности. Применение квартальной сети повышает точность полевых работ и упрощает координацию авиационных задач, обеспечивая согласованность между камеральными и натурными данными.

В рамках выполнения работ Казахский национальный аграрный исследовательский университет привлекает научных сотрудников профильных научных организаций, в том числе Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева — для определения вредителей и болезней зелёных насаждений, а также разработки эффективных мер по их защите, а также Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им.У.У.Успанова – для проведения почвенных анализов на сертифицированной лаборатории Института.

К разработке дендрологического плана также привлечены
ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан», что обеспечивает комплексный междисциплинарный и научно обоснованный подход – по определению идентификационных характеристик озеленяемых объектов, определению и согласованию границ новых парковых территорий, разработки рабочих чертежей новых парковых территорий с учетом имеющихся городских инфраструктур и включению в план развития города.

ТОО «Eco Almaty» выполняет функцию администратора Реестра зелёных насаждений города Алматы. Реестр формируется на основе актуализированных данных инвентаризации и служит базой для планирования и реализации комплекса мер по оздоровлению, обновлению и устойчивому развитию зелёного фонда города. ТОО «Eco Almaty» в проекте является исполнителем по внесению обновленных данных инвентаризации в Реестр, а также дает окончательную оценку состояния старовозрастных деревьев путем применения резистографа, определяя при этом размеры внутристволовой гнили древесины.

Инвентаризационные работы являлись основным объемом работы в 2025 года. В прошлом году они были проведены на территории трех районов (Алатауского, Алмалинского и Турксибского) в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными требованиями. Все запланированные участки обследованы, результаты зафиксированы и оформлены в журналах таксации. Натурная таксация зеленых насаждений проведена методом подеревного учета. В ходе работ выполнена инвентаризация деревьев и кустарников с определением основных таксационных показателей, их санитарного состояния с назначением необходимых уходных и санитарных мероприятий. Всего в рамках таксационных работ по трем районам учтены 1 608 216 посадочных мест зеленых насаждений. Полученные данные переданы для дальнейшего внесения в Реестр зеленых насаждений города Алматы.

На основе проведенных почвенных лабораторных анализов на предмет обеспеченности почвы питательными веществами (содержание гумуса, реакция среды (pH), валовые и подвижные формы азота (N) фосфора (P) и калия (K), а также анализа гранулометрического состава почвы, оценки засоленности почв и анализов на наличие подвижных тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий, медь) были разработаны рекомендации по улучшению экологического состояния почвы Алмалинского, Алатауского и Турксибского районов.

В будущем, все работы по озеленению и обновлению зелёных зон будут осуществляться исключительно в строгом соответствии с утверждённым дендрологическим планом.

Планы на 2026 год

- Завершить инвентаризацию зеленых насаждений по Ауезовскому, Бостандыкскому, Наурызбайскому, Медеускому и Жетысускому районам г.Алматы.

- Завершить разработку дендроплана на 2026-2030 гг.

- Составление пояснительной записки к Плану управления зелеными насаждениями г.Алматы